|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **C:\Documents and Settings\hattn2\Desktop\Logo FSOFT\FSOFT-new-vertical.jpg** | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | I Volunteer Social Network | プロジェクトコード | IVSN |
| 作成者 | Nguyễn Minh Đức | プロジェクトリーダ | Nguyễn Minh Đức |
| 日付 | 2016年8月12日 | 受領者 | 担当者 |
| 報告期間 | 2016年8月5日– 2016年8月12日 | Bùi Đình Chiến |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 2016年5月9日 |  |
| 終了予定日 | 2016年8月26日 |  |
| チームサイズ | 5 人 | Nguyễn Minh Đức  Nguyễn Văn Tâm  Nguyễn Thạc Sơn  Võ Tôn Phúc  Phạm Văn Trọng |
| 工数合計（予定） | 375 人日 | 1 日= 5 時間 |
| 工数合計（実際） |  |  |
| 現在までの消化工数 | 60 人日 |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

# 品質活動

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| Fix Bug Part 2 | Team Member | 2016年8月12日 | 完了 |  |  |
| Update Test Case | TrongPV | 2016年8月5日 | 完了 |  |  |
| Complete Test | TrongPV | 2016年8月10日 | 完了 |  |  |
| Complete Coding | Team Member | 2016年8月12日 | 完了 |  |  |
| Report 5 | Team member | 2016年8月12日 | 完了 |  |  |
| Progress report 5 | DucNM | 2016年8月11日 | 完了 |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | 終了予定日 |
| 展開 | チームメンバー | 2016年8月16日 | 2016年8月16日 |
| Create Final Report document  最終報告書を作成 | チームメンバー | 2016年8月17日 | 2016年8月17日 |
| インストールガイドを作成 | TrongPV | 2016年8月17日 | 2016年8月17日 |
| ユーザーガイドを作成 | TamNV | 2016年8月17日 | 2016年8月17日 |
| プロジェクト結果の評価を作成 | SonNT | 2016年8月17日 | 2016年8月17日 |
| 最終発表のスライドを作成 | PhucVT | 2016年8月17日 | 2016年8月17日 |
| 発表を練習 | チームメンバー | 2016年8月18日 | 2016年8月18日 |
| レポート６ | チームメンバー | 2016年8月18日 | 2016年8月18日 |
| 進捗報告書６ | DucNM | 2016年8月18日 | 2016年8月18日 |

# 問題、提案

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)